# Příloha 2 – Závazná osnova Feasibility Study

Výběrové řízení SENTINEL – KYC/AML řešení · Horizont Privátní banka, a.s.

2. 11. 2026

Fiktivní cvičný dokument.

# Pravidla

- Feasibility Study (FS) musí dodržet číslování a názvy kapitol této osnovy. Kapitoly lze dále členit, nelze je slučovat ani vynechat. Pokud kapitola není relevantní, uveďte proč.

- Rozsah max. 80 stran bez příloh. Marketingové materiály nepatří do FS; komise je nehodnotí.

- Každá odpověď OOTB, Konfigurace a Custom vývoj v Matici shody (Příloha 1) musí odkazovat na kapitolu FS, kde je řešení popsáno. Komise tyto odkazy kontroluje.

- FS popisuje řešení pro Banku – na jejích systémech, rozhraních a objemech (viz D-01 až D-06). Obecný popis produktu bude hodnocen 0–3 body.

- Obsah FS je závazný a stane se součástí smlouvy.

# Osnova

## 1. Manažerské shrnutí (max. 2 strany)

Navrhované řešení, klíčové přínosy pro Banku, hlavní předpoklady a rizika, souhrn počtu odpovědí OOTB / Konfigurace / Custom vývoj z Matice.

## 2. Porozumění zadání a výchozímu stavu

Jak dodavatel rozumí procesům onboardingu, revizí, screeningu a rozhodování v CRM; identifikované mezery a otázky.

## 3. Návrh cílové architektury

- 3.1 Model nasazení (on-premise v DC Banky / privátní cloud), lokality všech dat, záloh a podpory (K.O. NFR-006)

- 3.2 Prostředí DEV, SIT, UAT, PreProd, PROD, DR a jejich sizing

- 3.3 Logické a fyzické schéma komponent, databáze, middleware, licence třetích stran, datové zdroje (sankce, PEP)

- 3.4 Vysoká dostupnost, zálohování, obnova (RTO ≤ 4 h, RPO ≤ 15 min), výkon a škálování na 2× objem

## 4. Bezpečnostní koncept

- 4.1 Řízení bezpečnosti u dodavatele (ISO 27001 / SOC 2), model rolí a oprávnění (RBAC), recertifikace

- 4.2 Identita a přístup: SSO přes SAML 2.0 / OIDC (K.O. SEC-001), MFA, PAM pro privilegované účty

- 4.3 Šifrování v klidu a při přenosu, správa klíčů v HSM/KMS Banky, uchovávání hesel, maskování dat v neprodukci

- 4.4 Logování a auditní stopa, předávání do SIEM, neměnnost logů

- 4.5 Řízení zranitelností a patch management (lhůty), penetrační testy a TLPT – harmonogram, SBOM, bezpečný vývoj

## 5. Řešení kritických integrací

Pro každou integraci: technologie, směr, formát a frekvence, chybové stavy a opakování, monitoring, odpovědnost Banky vs. dodavatele.

- 5.1 CRM – onboarding, stav KYC, rizikový profil, rozhodnutí; embedded komponenta / API (K.O. INT-001)

- 5.2 Core banking přes bankovní Kafka (Avro, schema registry, mTLS)

- 5.3 ESB pro legacy systémy

- 5.4 Platební systém – online screening a pozastavení plateb, odklad splnění příkazu

- 5.5 DWH, DMS, SIEM, monitoring, zálohování

- 5.6 Veřejné registry (ARES, ESM), BankID (volitelně)

## 6. Funkční pokrytí a řešení custom požadavků

- 6.1 KYC/CDD a rizikový model

- 6.2 Screening (sankce, PEP, adverse media), matching a ladění falešně pozitivních shod

- 6.3 Monitoring transakcí, knihovna scénářů, backtesting, ML (pokud je nabízeno)

- 6.4 Správa případů a rozhodování, princip čtyř očí

- 6.5 Reporting, OPO pro FAÚ

- 6.6 Řešení custom požadavků: pro každý požadavek označený v Matici jako Custom vývoj – technický návrh, pracnost v MD, dopad na upgrady produktu a kdo nese údržbu

## 7. Plán implementace a migrace

- 7.1 Fázování, milníky, kritická cesta, kapacity dodavatele a požadované kapacity Banky

- 7.2 Datová migrace: rozsah (10 let), mapování, profilace a kvalita dat, zkušební běhy, rekonciliace

- 7.3 Přechod bez výpadku služby pro klienty: paralelní provoz min. 4 týdny, cutover, rollback plán

- 7.4 Testovací strategie (SIT, UAT, výkonnostní testy) a školení

## 8. Provozní model a podpora

- 8.1 Model podpory, SLA vs. Příloha 4, měření dostupnosti, eskalace, RCA

- 8.2 Release management, frekvence verzí, legislativní údržba

## 9. Regulatorní soulad a auditovatelnost

- 9.1 AML zákon, vyhláška ČNB 67/2018, AMLR/AMLA – roadmapa; DORA (čl. 28–30), GDPR (DPA, DPIA, čl. 22), AI Act (pokud relevantní); akceptace Přílohy 5

- 9.2 Auditní stopa, rekonstrukce rozhodnutí a rizikových profilů, retenční pravidla

## 10. Exit strategie

Postup ukončení, export všech dat a konfigurace v otevřeném formátu, součinnost min. 12 měsíců, přechodné období, escrow.

## 11. Rizika a předpoklady

Všechny předpoklady, na kterých stojí cena a harmonogram. Předpoklad neuvedený zde nelze později uplatnit jako důvod víceprací.

## 12. Dodavatel, tým a reference

Organizace projektu, klíčové osoby (shodné s CV v nabídce), subdodavatelé, reference, pojištění odpovědnosti.

# Jak bude FS hodnocena

| Kapitoly | Hodnoticí kritérium (list 3_Arch_Sec) |
| --- | --- |
| 3 | Návrh cílové architektury |
| 4 | Bezpečnostní koncept |
| 5 | Řešení kritických integrací |
| 6.6 | Řešení custom požadavků |
| 7 | Plán implementace a migrace bez výpadku |
| 9–10 | Regulatorní soulad, auditovatelnost a exit strategie |

Každý hlasující člen komise přidělí 0–10 bodů: 8–10 detailní návrh přesně na rozhraní a systémy Banky; 4–7 standardizovaný popis, chybí detail na specifické systémy (core, CRM); 0–3 obecné marketingové fráze bez technické hloubky.